**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Развитие транспортной системы»**

**за I полугодие 2023 года**

с. Большая Неклиновка 6 июля 2023года

Администрация Большенеклиновского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Развитие транспортной системы».

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Большенеклиновского сельского поселения от 28.10.2019г. № 79.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой на 2023 год за счет средств бюджета Большенеклиновского сельского поселения, составляет 909,8 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств бюджета поселения по итогам I полугодия 2023 года составило 909,8 тыс. рублей или 100% к годовым назначениям.

В состав данной муниципальной программы включены две подпрограммы:

1. Развитие транспортной инфраструктуры Большенеклиновского сельского поселения;

2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Большенеклиновского сельского поселения.

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Большенеклиновского сельского поселения»

В результате реализации подпрограммы 1 выполнены следующие мероприятия:

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в сумме 909,8тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2023 года на постоянной основе.

По контрольному событию данной подпрограммы срок исполнения не наступил.

Инспектор

Администрации Большенеклиновского

сельского поселения А.А.Луотто

Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за отчетный период 6 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1.  «Развитие транспортной инфраструктуры Большенеклиновского сельского поселения» | Инспектор Администрации Большенек-линовского сельского поселения А.А.Луотто | X | X | X | 909,8 | 909,8 | 909,8 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Инспектор Администрации Большенек-линовского сельского поселения А.А.Луотто | содержание сети  автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.  2023 | 31.12.2023 | 909,8 | 909,8 | 909,8 | - |
|  | Контрольное событие программы  улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования Большенеклиновского сельского поселения | Инспектор Администрации Большенек-линовского сельского поселения А.А.Луотто | безопасное, качественное и эффективное транспортное обслуживание населения Большенеклиновского сельского поселения | X |  | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2.  «Повышение безопасности дорожного движения на территории Большенеклиновского сельского поселения»» | Инспектор Администрации Большенек-линовского сельского поселения А.А.Луотто | Х | 01.01.  2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Выполнение работ по ремонту на аварийно-опасных участках автомобильных дорог общего пользования местного значения | Инспектор Администрации Большенек-линовского сельского поселения А.А.Луотто. | снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы  Выполнение работ по ремонту на аварийно-опасных участках автомобильных дорог общего пользования местного значения | Инспектор Администрации Большенек-линовского сельского поселения А.А.Луотто | снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети | X |  | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | X |  | X | X | 909,8 | 909,8 | 909,8 | - |
| Инспектор Администрац Большенек-линовского сельского поселения А.А.Луотто |  | X | X |  |  |  |  |