### 

### 

### Администрация

**Большенеклиновского сельского поселения**

## Неклиновского района Ростовской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**28.12.2023г с. Большая Неклиновка № 111**

|  |
| --- |
| **«Об утверждении плана реализации муниципальной программы**  **Большенеклиновского сельского поселения**  **«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории**  **Большенеклиновского сельского поселения»**  **на 2024 год** |

В соответствии с постановлением Администрации Большенеклиновского сельского поселения от 27.09.2018 № 99 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большенеклиновского сельского поселения»**:**

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы Большенеклиновского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Большенеклиновского сельского поселения»

на 2024 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации**

**Большенеклиновского**

**сельского поселения Е.Н.Овчинникова**

Приложение

к постановлению Администрации

Большенеклиновского сельского поселения

От 28.12.2023 г № 111

**План**

**реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения и повышение уровня благоустройства территории Большенеклиновского сельского поселения»**

**на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (долность/ФИО [<1>](file://///LOZENKO_VN/shared/Users/User/Desktop/проект%20распоряжения%20Методика.docx#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации   (дата) | Объем расходов на 2024год  (тыс.руб.) <2> | | | | |
| всего | областной  бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Подпрограмма 1.  Организация благоустройства в Большенеклиновском сельском поселении | Ведущий  специалист О.Н.Федоренко | Х | 31.12.2024 | 2880,0 | - | 2880,0 | - |  |
| 1.1 | Основное мероприятие  Организация благоустройства в Большенеклиновском сельском поселении |  | комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности граждан, обеспечение безопасности проживания жителей поселения, создание комфортной среды проживания на территории Большенеклиновского сельского поселения. | 31.12.2024 | 1180,0 | - | 1180,0 | - |  |
| 1.2 | Основное мероприятие  Организация освещения улиц |  | повышение освещенности дорог общего пользования;  освещение улиц, дорог и проездов, соответствующее возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания. | 31.12.2024 | 1700,0 | - | 1700,0 | - |  |
| 1.3 | Основное мероприятие  1.3 Расходы на реализацию инициативных проектов |  | решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения | 31.12.2024 | - | - | - | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2.  Энергоэффективность | Ведущий  специалист О.Н.Федоренко |  | 31.12.2024 | 10,0 | - | 10,0 | - |  |
| 2.1 | Основное мероприятие  Расходы на содержание сетей уличного освещение Большенеклиновского сельского поселения |  | повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры в Большенеклиновском сельском поселении | 31.12.2024 | 10,0 | - | 10,0 | - |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными услугами населения Большенеклиновского сельского поселения» | Ведущий  специалист О.Н.Федоренко |  | Х | 100,0 | - | 100,0 | - |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации |  | повышение уровня газификации населения Большенеклиновского сельского поселения | Х | - | - | - | - |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2  Прочие мероприятия (обслуживание шкафов) |  | повышение безопасного применения газового оборудования |  | 100,0 | - | 100,0 |  |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  | Х | Х | 2990,0 | - | 2990,0 | - |  |